**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 июня 2022 г.** **№ 40**

**Об утверждении муниципальной Программы** **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алексеевском сельсовете Глушковского района Курской области» на 2022-2023 и** **на перспективу до 2024 года"**

* + соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Алексеевского сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алексеевском сельсовете Глушковского района Курской области» на 2022-2023 и на перспективу до 2024 года" (Приложение ).

1. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муници-пального образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (алексеевский-курск.рф).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
   1. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского сельсовета

Глушковского района Ю.М.Герасименко

Приложение

к Постановлению администрации

Алексеевского сельского поселения

от 15.06.2022 № 40

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Алексеевском сельсовете**  **на 2022 – 2023 и на перспективу до 2024 года»**

с. Алексеевка

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ** |
|  |  | |  |  |
| 1. | **Наименование** | | **про-** | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер- |
| **граммы** | |  |  | гетической эффективности в Алексеевском сельсовете |
|  |  |  |  | на 2022-2023 годы и на перспективу до 2024 года». |
| 2. | **Правовые основы** | | | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энер- |
| **разработки программы** | | | | госбережении и о повышении энергетической эффективности и о |
|  |  |  |  | внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий- |
|  |  |  |  | ской Федерации", Статья 25. Обеспечение энергосбережения и |
|  |  |  |  | повышения энергетической эффективности организациями с уча- |
|  |  |  |  | стием государства или муниципального образования и организа- |
|  |  |  |  | циями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; |
|  |  |  |  | - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О |
|  |  |  |  | требованиях к региональным и муниципальным программам в об- |
|  |  |  |  | ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно- |
|  |  |  |  | сти»; |
|  |  |  |  | - Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об |
|  |  |  |  | утверждении примерного перечня мероприятий в области энерго- |
|  |  |  |  | сбережения и повышения энергетической эффективности, который |
|  |  |  |  | может быть использован в целях разработки региональных, муни- |
|  |  |  |  | ципальных программ в области энергосбережения и повышения |
|  |  |  |  | энергетической эффективности»; |
|  |  |  |  | - Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273 «Об утвер- |
|  |  |  |  | ждении Методики расчета значений целевых показателей в области |
|  |  |  |  | энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в |
|  |  |  |  | том числе в сопоставимых условиях». |
| 3. | **Дата** | **утверждения** | | 15.06.2022 г. |
| **программы** | |  |  |  |
| 4. **Цель программы** | | |  | Обеспечение рационального использования энергетических |
|  |  |  |  | ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и |
|  |  |  |  | повышению энергетической эффективности. |
| 5. **Задачи программы** | | | | - проведение комплекса организационно-правовых меро- |
|  |  |  |  | приятий по управлению энергосбережением, в том числе создание |
|  |  |  |  | системы показателей, характеризующих энергетическую эффек- |
|  |  |  |  | тивность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторин- |
|  |  |  |  | га, а также сбора и анализа информации; |
|  |  |  |  | - экономия топливно - энергетических ресурсов; |
|  |  |  |  | - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетиче- |
|  |  |  |  | ских ресурсов; |
|  |  |  |  | - организация ведения топливно-энергетических балансов; |
|  |  |  |  | - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| 6. | **Сроки** | **реализации** | | 2022-2024 года. |
| **программы** | |  |  |  |
| 7. | **Ожидаемые результа-** | | | - Экономия электрической энергии в администрации и в сис- |
| **ты программы** | | |  | темах уличного освещения; |
|  |  |  |  | - Повышение заинтересованности в энергосбережении; |
|  |  |  |  | - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммуналь- |
|  |  |  |  | ных ресурсов. |
| 8. | **Объемы и источники** | | | Источник финансового обеспечения реализации программы – |
| **финансирования** | | | **про-** | местный бюджет. |
| **граммы, в т.ч. по годам** | | | | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници- |
|  |  |  |  | пальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: |
|  |  |  |  | 3 |

* 2022 году – 0,0тыс. рублей;
* 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
* 2024 году – 0,0 тыс. рублей

Объемы и структура финансирования мероприятий Програм-мы в 2022-2024 годах уточняются при разработке прогнозов соци-ально-экономического развития в соответствии с уточнением бюд-жетных проектировок Алексеевского сельсовета.

1. **Основные механизмы** Для осуществления мониторинга реализации программы на-

**мониторинга реализа-ции программы**

значено должностное лицо, ответственное за реализацию Програм-

мы (далее - ответственное лицо). Ответственное лицо будет на-

правлено на обучение по вопросам энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на

основании:

- данных из форм статистического наблюдения;

- данных из ежеквартального анализа реализации Программы.

Анализ реализации программы осуществляет ответственное

лицо путем ежеквартального и итогового ежегодного представле-

ния руководителю организации результатов выполнения програм-

мы и предложений по ее совершенствованию (уточнению).

Мониторинг реализации Программы осуществляется на осно-

ве анализа общих и частных целевых показателей в области энерго-

сбережения и повышения энергетической, динамики их изменения

и полученных значений.

В случае необходимости на основе проведенного мониторин-

га реализации Программы цели, задачи и мероприятия, планируе-

мые значения целевых показателей в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности будут корректировать-

ся.

4

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РЕАЛИ-ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Алексеевский сельсовет Глушковского района (далее сельсовет) включает в себя один населенный пункт. Численность населения на 01.01.2022 года составляет 396 человека. На территории сельсовета 4 бюджетных организации, сельхозпредприятия отсутствуют, одно отделение почтовой связи, 2 магазина индивидуальных предпринимателей.

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт".

На территории Алексеевского сельсовета централизованное водоснабжение, имеется две скважины водоснабжения в с. Алексеевка. Горячее водоснабжение отсутствует.

Газоснабжение в Алексеевском сельсовете имеют жители 80 %, остальное население имеет отопление в жилом секторе – печное, используются дрова.

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетиче-ских ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективно-сти. В условиях роста энергоресурсов.

* + помещении администрации Алексеевского сельсовета водоснабжение и водоотведение отсутствует. Отопление газовое, используются индивидуальный газовый котел. Основными источниками потребления электроэнергии является оргтехника, освещение. В течении последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения.

На территории Алексеевского сельсовета установлено частичное уличное освещение. В планах на 2022-2024 годы произвести организацию освещения на территории населенного пункта.

1. **ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОЖИ-ДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального исполь-зования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбе-режению и повышению энергетической эффективности.

6

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

* 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повыше-нию энергетической эффективности;

1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2. Повышение эффективности системы электроснабжения и водоснабжения. Реализация программы позволит:

* осуществить переход на энергоэффективный путь развития;
* оптимизировать топливно-энергетический баланс;
* уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2022-2023 и на перспективу до 2024 года.

Реализация программы предусмотрена в 2 этапа : первый этап-2022-2023 годы; второй этап-2024 год.

Не позднее конца 2022 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы пред-ставлены в приложении №1 к муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспе-чивающих достижения намеченных результатов.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций:

-правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствую-

щих сферах;

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в

том числе разработка проектов местного бюджета.

**Перечень основных мероприятий программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по меро- |
|  |  | приятию |
| 1 | Замена светильников уличного | Бюджет Алексеевского сельсовета |
|  | освещения на энергосберегаю- |  |
|  | щие, замена энергосберегающих |  |
|  | ламп в администрации |  |
| 2 | Установление лимитов потребле- | Не требует затрат |
|  | ния, потребляемых энергетиче- |  |
|  | ских ресурсов |  |
| 3 | Утепление оконных проемов, за- | Не требует затрат |
|  | валинок в здании администрации |  |

6

7

План реализации муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы** Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться

за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюд-жетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах до-веденных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюдже-те на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 15 тыс. рублей, в том числе:

* 2022 году – 5 тыс. рублей;
* 2023 году – 5 тыс. рублей;
* 2024 году – 5 тыс. рублей

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Алексеевского сельсовета Глушковского района на очередной год и плановый период.

7

8

Приложение 1

к муниципальной программе

**Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие**

**оценить ход реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателя** | | | |  | Начальное |  | Значение | | показателя |  |
|  |  | значение | по- | (по годам) | |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  | казателя |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | доля объемов электрической энергии, | | | | | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
|  | расчеты за которую осуществляются с | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | использованием | | приборов | учета, | в |  |  |  |  |  |  |
|  | общем объеме электрической энергии, | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | потребляемой (используемой) на | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | территории Алексеевского сельсовета | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | объем внебюджетных средств, | | | | ис- | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | пользуемых для финансирования ме- | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | роприятий | по | энергосбережению | | и |  |  |  |  |  |  |
|  | повышению | энергетической | | эффек- | |  |  |  |  |  |  |
|  | тивности, в общем объеме финансиро- | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | вания программы. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | экономия электрической энергии | | | |  | Тыс кВт-ч |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

9

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы *«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в Алексеевском сельсовете на 2022 - 2024 годы*»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования, | | |  | Источник | фи- | Срок выпол- | Исполнители |
|  |  |  |  |  |  |  | нансирования | | нения |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе по годам | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Местный | бюд- | 3кв.2022 | Администрация |
|  | энергосберегающие, замена энергосберегаю- |  |  |  |  |  | жет |  |  | Алексеевского |
|  | щих ламп в администрации |  |  |  |  |  |  |  | 3кв.2023 | сельского |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения |
| 2 | Установление лимитов потребления энергоре- | | - | - | - | - | - |  | 3кв.2022 | Администрация |
|  | сурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеевского |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв.2023 | сельского |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения |
| 3 | Утепление оконных проемов, и завалинок | в | - | - | - | - | - |  | 4 кв.2022 | Администрация |
|  | здании администрации |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеевского |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв.2023 | сельского |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, | | |  | Источникфи- | Срок выпол- | Исполнители |
|  |  |  |  |  |  | нансирования | нения |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе по годам | | |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
|  | **ВСЕГО** | **15,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **-** |  |  |

10

11

Приложение 3

к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

* ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование показате- | Единица изме- | Значения целевых показателей программы | | |  |
|  | лей | рения |  |  |  |  |
|  | программы |  |  |  |  |  |
|  | план | факт | отклонения |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава Алексеевского

сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зам. главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11

12


Приложение 4

к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

* ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20\_\_\_г.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Финансовое обеспечение реализации меро- | | | |  |  | Экономия топливно -энергетических ресурсов | | | | | |  |  |
|  | мероприятия |  | приятий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник |  | Объем, тыс.руб. | |  | В натуральном выражении | | | |  | В стоимостном выражении | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонения |  |  | количество | |  | Ед.изм. | план | факт | отклонения |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт | отклонения | |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по мероприятию

Итого по мероприятию

Всего по мероприяти-

ям

СПРАВОЧНО: Всего с начала

года реализации программы



Глава Алексеевского

сельсовета

Бухгалтер администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12

13

13